BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

CADEBOT L100 × Viva Reserve Coffee — Android MVP App

Ngày báo cáo: 19/06/2026  |  Nhóm: BAxAILab@UEL

1. Tổng quan dự án

Dự án xây dựng ứng dụng Android cho robot CADEBOT L100 phục vụ tại Viva Reserve Coffee. Mục tiêu giai đoạn này là hoàn thiện toàn bộ giao diện và luồng nghiệp vụ với dữ liệu mock trước khi tích hợp robot thật, theo chiến lược API-first được định nghĩa trong tài liệu kỹ thuật.

2. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| UI Framework | Jetpack Compose + Material 3 | Xây dựng giao diện hiện đại, declarative |
| Kiến trúc | MVVM + Repository Pattern | Tách biệt UI, logic và data layer |
| DI | Hilt (KSP) | Dependency Injection, dễ swap implementation |
| Navigation | Navigation Compose | Điều hướng giữa các màn hình |
| Dữ liệu mock | JSON Assets + Kotlin Serialization | Menu, FAQ, campaign, table mapping |
| Async | Kotlin Coroutines + StateFlow | Xử lý bất đồng bộ, reactive UI |
| Build | AGP 8.9 + Gradle 9.4.1 + Kotlin 2.1 | Toolchain hiện đại |

3. Các màn hình đã hoàn thành

| Mã WF | Tên màn hình | Tính năng chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| WF01 | Home / Idle | Logo Viva, banner campaign tự động xoay (4s), 3 CTA: Đặt món / Hỏi Cadebot / Gọi nhân viên | ✅ Xong |
| WF03 | Menu | 5 danh mục (Coffee/Tea/Ice Blended/Pastry/Combo), 12 món demo, filter theo danh mục, hiển thị badge giỏ hàng | ✅ Xong |
| WF04 | Chi tiết & Tùy chỉnh | Phục vụ, Size (có giá chênh lệch S/M/L), Độ ngọt %, Đá % (ẩn khi chọn Nóng), Topping, Ghi chú. Scroll dọc mượt. | ✅ Xong |
| WF05-06 | Giỏ hàng | Danh sách món, chọn bàn, xóa món, tính tổng tiền realtime | ✅ Xong |
| WF07 | Thanh toán QR | Hiển thị QR placeholder, tổng tiền, giả lập thanh toán thành công sau 1.5s | ✅ Xong |
| WF08 | Xác nhận đơn hàng | Thông báo thành công, mã đơn, bàn, tổng tiền, trạng thái đang pha chế, thông báo robot giao | ✅ Xong |
| WF02 | Hỏi Cadebot (AI Mock) | Chat UI, quick query chips, xử lý FAQ từ faq.json (20 câu), gợi ý món kèm nút Thêm vào giỏ, typing indicator | ✅ Xong |
| WF11-12 | Gọi nhân viên | Màn hình gọi nhân viên, xác nhận đã gửi alert mock | ✅ Xong |

4. Trạng thái API Nhóm 1 (Không cần Robot)

Toàn bộ 6 API nhóm 1 theo tài liệu phân loại API đã được implement với mock data:

| API | Implemented | Nguồn dữ liệu | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| getMenu() | MockMenuService.getMenu() | menu.json (12 món, 5 danh mục) | ✅ Xong |
| getCampaigns() | HomeViewModel — load campaign.json | campaign.json (3 banner) | ✅ Xong |
| createDraftCart() | CartViewModel.addItem() — Local State | In-memory StateFlow | ✅ Xong |
| submitOrder() | MockOrderService.placeOrder() | In-memory list (Staff Queue) | ✅ Xong |
| mockPayment() | MockOrderService.simulatePaymentSuccess() | Hardcoded success sau 1.5s | ✅ Xong |
| pushCallStaffAlert() | CallStaffScreen — UI mock alert | Log / UI State | ✅ Xong |

5. Trạng thái API Nhóm 2 (Cần Robot — Tích hợp sau)

Các API nhóm 2 chưa implement logic thực tế. Bước tiếp theo là định nghĩa Interface contract để khi có robot thật chỉ cần viết lại implementation, không cần đụng vào UI.

| API | Mục đích | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| dispatchRobot(orderId, tableId) | Điều khiển robot đi giao hàng đến bàn | ⏳ Chờ robot — cần tạo Interface |
| startNavigation(tableId) | Lệnh di chuyển đến waypoint cụ thể | ⏳ Chờ robot — cần tạo Interface |
| stopNavigation() | Dừng khẩn cấp robot | ⏳ Chờ robot — cần tạo Interface |
| confirmArrival() | Nhận phản hồi robot đã đến nơi | ⏳ Chờ robot — cần tạo Interface |

6. Dữ liệu Mock đã tạo

| File | Nội dung | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| menu.json | 12 món demo thuộc 5 danh mục, đầy đủ thuộc tính size/đường/đá/topping/caffeine | 12 items |
| campaign.json | 3 banner campaign cho màn hình Home | 3 campaigns |
| ai_knowledge/faq.json | 20 câu hỏi FAQ với answer, related items, tags để AI mock xử lý | 20 FAQs |
| table_mapping.json | 6 bàn/waypoint demo cho staff dispatch và robot navigation | 6 tables |

7. Kết quả Build

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Build status | ✅ BUILD SUCCESSFUL |
| Output | app-debug.apk — 18 MB |
| Build time | ~8 giây (cached) |
| Min SDK | Android 8.0 (API 26) |
| Target SDK | Android 15 (API 35) |
| Tested on | Điện thoại Android thật (debug APK) |

8. Luồng nghiệp vụ đã chạy được

Luồng 1 — Đặt món bằng cảm ứng (UF01)

Home → chọn "Bắt đầu đặt món"

Menu → chọn danh mục → chọn món

Chi tiết → tùy chỉnh size / đường / đá / topping / ghi chú → Thêm vào giỏ

Giỏ hàng → chọn bàn → Thanh toán QR

Màn hình QR → xác nhận → Order Success (có mã đơn, bàn, thông báo robot giao)

Luồng 2 — Hỏi Cadebot AI Mock (UF02/UF03)

Home → chọn "Hỏi Cadebot"

Chat UI → nhập câu hỏi hoặc chọn quick query chip

AI xử lý từ faq.json → trả lời + gợi ý món

Nhấn "+ Thêm vào giỏ" từ gợi ý → chuyển sang màn hình chi tiết để xác nhận

Luồng 3 — Gọi nhân viên (UF08)

Home / bất kỳ màn hình → Gọi nhân viên → xác nhận đã gửi alert

9. Bước tiếp theo (kế hoạch)

| # | Việc cần làm | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Định nghĩa Interface contract cho API Nhóm 2 (Robot-Dependent) | P0 |
| 2 | Tích hợp STT/LLM thật hoặc cloud AI cho màn hình Hỏi Cadebot | P0 |
| 3 | Màn hình Staff Queue (nhân viên xác nhận đơn + dispatch robot) | P0 |
| 4 | Màn hình Robot Delivery (trạng thái đang đến bàn, xác nhận nhận món) | P0 |
| 5 | Kết nối API robot thật (NavigationAdapter) khi phần cứng sẵn sàng | P1 |
| 6 | Event log ẩn danh cho các event chính (session, order, AI intent) | P1 |
| 7 | UAT theo kịch bản trong tài liệu sign-off với Viva | P1 |

BAxAILab@UEL  —  CADEBOT L100 × Viva Reserve Coffee  —  MVP Demo Phase